Universidad de El Salvador

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Educación a Distancia

Tecnología Orientada a Objetos (TOO115)

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO — ETAPA 1

Sistema de Reservación de Instalaciones Deportivas

Tema 8

Ciclo II-2026

Fecha de elaboración: 17 de agosto de 2026

# Índice

1. Introducción

2. Resumen del proyecto

3. Visión general del sistema

3.1 Actores identificados

3.2 Entidades del dominio

3.3 Requerimientos funcionales preliminares

3.4 Requerimientos no funcionales

3.5 Reglas de negocio

4. Cronograma por semana

4.1 Semana 1: Análisis y requisitos

4.2 Semana 2: SCRUM y requisitos ágiles

4.3 Semana 3: Diagramas UML (parte 1)

4.4 Semana 4: Diagramas UML (parte 2)

4.5 Semana 5: Documentación y cierre

5. Distribución del trabajo

6. Herramientas

7. Fechas clave

# 1. Introducción

El presente documento establece la planificación detallada para el desarrollo de la Etapa 1 del proyecto de la asignatura Tecnología Orientada a Objetos (TOO115), correspondiente al Tema 8: Sistema de Reservación de Instalaciones Deportivas. Esta etapa tiene una ponderación del 20% de la nota final y se desarrollará durante cinco semanas, desde el 18 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2026.

La Etapa 1 está orientada exclusivamente al análisis y diseño del sistema. No se contempla la implementación de código en esta fase. Los entregables incluyen el informe completo, siete tipos de diagramas (BPMN, Casos de Uso, Actividades, Clases Conceptual, Modelo del Dominio, Secuencia e Historias de Usuario), y la evidencia de gestión del proyecto mediante SCRUM en Jira.

Este plan de trabajo distribuye las actividades en cinco semanas, especificando para cada una los productos esperados al finalizarla, con el objetivo de garantizar una entrega completa, coherente y a tiempo.

# 2. Resumen del proyecto

Un complejo deportivo dispone de diferentes instalaciones que pueden ser reservadas por sus clientes, entre ellas canchas de fútbol, baloncesto y otros espacios. Actualmente, las reservaciones se reciben por teléfono y se registran manualmente, lo que dificulta consultar rápidamente los horarios disponibles y ha provocado reservaciones coincidentes para una misma instalación.

Cada instalación posee características, horarios y tarifas determinadas. El cliente solicita una fecha y período de utilización, y el encargado verifica la disponibilidad antes de confirmar la reservación. Las reservaciones pueden ser confirmadas, canceladas o completadas según corresponda.

El sistema a diseñar deberá administrar clientes, instalaciones, horarios, tarifas y reservaciones, e impedir que una instalación sea asignada a más de una reservación durante el mismo período.

# 3. Visión general del sistema

## 3.1 Actores identificados

A partir del análisis preliminar del caso de estudio, se identifican los siguientes actores:

Cliente: persona que solicita la reservación de una instalación deportiva.

Encargado / Administrador: personal del complejo responsable de gestionar instalaciones, verificar disponibilidad, confirmar, cancelar y completar reservaciones.

## 3.2 Entidades del dominio

El modelo del dominio preliminar identifica los siguientes conceptos principales:

Cliente: persona registrada que puede realizar reservaciones.

Instalación Deportiva: espacio físico disponible (cancha de fútbol, baloncesto, etc.).

Horario: franja de tiempo en que una instalación está disponible.

Tarifa: costo asociado a una instalación por período de uso.

Reservación: solicitud de uso de una instalación en una fecha y período determinados. Posee estados: pendiente, confirmada, cancelada, completada.

## 3.3 Requerimientos funcionales preliminares

Lista preliminar que será refinada durante la Semana 1 del proyecto.

Tabla 1. Requerimientos funcionales preliminares

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| RF-01 | Registrar clientes en el sistema. |
| RF-02 | Registrar instalaciones deportivas con sus características, horarios y tarifas. |
| RF-03 | Consultar disponibilidad de instalaciones por fecha y período. |
| RF-04 | Crear una nueva reservación. |
| RF-05 | Confirmar una reservación (cambia estado a "confirmada"). |
| RF-06 | Cancelar una reservación existente. |
| RF-07 | Marcar una reservación como completada. |
| RF-08 | Impedir que una instalación sea reservada en horarios solapados. |
| RF-09 | Consultar el historial de reservaciones por cliente o instalación. |
| RF-10 | Gestionar los horarios disponibles de cada instalación. |
| RF-11 | Gestionar las tarifas asociadas a cada tipo de instalación. |
| RF-12 | Generar reportes de reservaciones por período. |

## 3.4 Requerimientos no funcionales

Tabla 2. Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | El acceso al sistema requerirá autenticación de usuarios. |
| RNF-02 | Rendimiento | Las consultas de disponibilidad deberán responder en menos de 3 segundos. |
| RNF-03 | Usabilidad | La interfaz deberá ser intuitiva para personal no técnico. |
| RNF-04 | Disponibilidad | El sistema deberá estar disponible durante el horario de operación del complejo. |
| RNF-05 | Compatibilidad | El sistema deberá funcionar en navegadores web modernos. |

## 3.5 Reglas de negocio

Tabla 3. Reglas de negocio

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| RN-01 | Una instalación no puede estar asignada a más de una reservación en el mismo período. |
| RN-02 | Una reservación solo puede confirmarse si la instalación está disponible en el período solicitado. |
| RN-03 | Las tarifas varían según el tipo de instalación y el horario. |
| RN-04 | Solo el encargado/administrador puede confirmar, cancelar o completar una reservación. |
| RN-05 | Un cliente debe estar registrado antes de poder realizar una reservación. |

# 4. Cronograma por semana

El proyecto se desarrolla en cinco semanas. Para cada una se detallan las actividades generales a realizar y los productos concretos que deben estar terminados al finalizar la semana. Todas las actividades son responsabilidad del equipo completo; la distribución interna se acordará en las reuniones de planificación.

## 4.1 Semana 1: Análisis y requisitos

Período: lunes 18 al sábado 23 de agosto de 2026.

Actividades a realizar:

Reunión inicial del equipo para definir roles SCRUM y acordar canales de comunicación.

Lectura y análisis completo del caso de estudio y del documento de lineamientos.

Identificación de la problemática actual: cómo se realizan las reservaciones hoy (teléfono + registro manual).

Identificación de actores del sistema (mínimo 2: Cliente y Encargado).

Extracción de requerimientos funcionales (meta: 10-14 RF).

Definición de requerimientos no funcionales (seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, compatibilidad).

Documentación de reglas de negocio (meta: 4-6 reglas).

Modelado del proceso de negocio actual en BPMN utilizando Bizagi Modeler.

Elaboración del modelo del dominio preliminar (conceptos y relaciones).

Creación del proyecto en Jira y configuración del tablero SCRUM.

Reunión de cierre de semana: validación de coherencia entre todos los productos generados.

Productos esperados al finalizar la semana:

Tabla 4. Entregables de la Semana 1

| N.° | Producto | Formato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lista de actores identificados | Documento Word |
| 2 | Requerimientos funcionales (RF-01 al RF-12+) | Sección XI del informe |
| 3 | Requerimientos no funcionales (RNF-01 al RNF-05) | Documento Word |
| 4 | Reglas de negocio (RN-01 al RN-05) | Documento Word |
| 5 | Diagrama BPMN del proceso actual | Bizagi (.bpmn) + PNG |
| 6 | Modelo del dominio preliminar | Draw.io / Astah + PNG |
| 7 | Proyecto Jira configurado con tablero SCRUM | Jira |
| 8 | Acta de reuniones (mínimo 2) | Documento Word |

## 4.2 Semana 2: SCRUM y requisitos ágiles

Período: lunes 24 al sábado 30 de agosto de 2026.

Actividades a realizar:

Redacción de la visión del producto: qué solución se propone y qué valor aporta.

Definición del alcance del proyecto (incluye / no incluye).

Elaboración de historias de usuario para cada funcionalidad principal (meta: 10-14 historias).

Redacción de criterios de aceptación para cada historia de usuario.

Construcción del Product Backlog priorizado con estimaciones.

Realización del Sprint Planning: definir qué historias se abordan en esta etapa.

Creación del Sprint Backlog en Jira con tareas, responsables y estimaciones.

Redacción del marco teórico sobre SCRUM (definición, principios, roles, eventos, artefactos).

Redacción del acta del proyecto (nombre, descripción, justificación, objetivos, alcance, interesados, restricciones, riesgos, hitos).

Documentación de la organización del equipo SCRUM (tabla con integrantes, roles y responsabilidades).

Reunión de cierre: revisar que historias, backlog y alcance sean coherentes.

Productos esperados al finalizar la semana:

Tabla 5. Entregables de la Semana 2

| N.° | Producto | Formato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visión del producto (Sección VII) | Documento Word |
| 2 | Alcance: incluye / no incluye (Sección VIII) | Documento Word |
| 3 | 10-14 historias de usuario con criterios de aceptación | Word / Jira |
| 4 | Product Backlog priorizado (10-15 ítems) | Jira |
| 5 | Sprint Planning documentado | Documento Word |
| 6 | Sprint Backlog con tareas asignadas | Jira |
| 7 | Marco teórico SCRUM (Sección V) | Documento Word |
| 8 | Acta del proyecto (Sección VI) | Documento Word |
| 9 | Organización del equipo SCRUM (Sección IX) | Documento Word |
| 10 | Acta de reuniones (mínimo 2) | Documento Word |

## 4.3 Semana 3: Diagramas UML (parte 1)

Período: lunes 31 de agosto al sábado 6 de septiembre de 2026.

Actividades a realizar:

Identificación de la lista actor–objetivo: qué quiere lograr cada actor con el sistema.

Identificación de los casos de uso del sistema (meta: 8-12 casos de uso).

Elaboración del Diagrama General de Casos de Uso con notación UML correcta (asociaciones, includes, extends).

Descripción detallada de los casos de uso principales (nombre, actor, propósito, precondición, flujo principal, flujos alternativos, postcondición).

Elaboración de los Diagramas de Actividades para las funcionalidades principales (mínimo 3 diagramas).

Verificación de que cada diagrama de actividad utilice correctamente: nodo inicial, actividades, decisiones, condiciones, flujos y nodo final.

Reunión de cierre: validar trazabilidad entre casos de uso, actividades y requerimientos funcionales.

Productos esperados al finalizar la semana:

Tabla 6. Entregables de la Semana 3

| N.° | Producto | Formato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lista actor–objetivo | Documento Word |
| 2 | Diagrama General de Casos de Uso | Draw.io / Astah + PNG |
| 3 | Descripciones de casos de uso principales (6-8) | Documento Word |
| 4 | Diagramas de Actividades (3-5) | Draw.io / Astah + PNG |
| 5 | Acta de reuniones (mínimo 2) | Documento Word |

## 4.4 Semana 4: Diagramas UML (parte 2)

Período: lunes 7 al sábado 13 de septiembre de 2026.

Actividades a realizar:

Refinamiento del Modelo del Dominio: revisar conceptos, atributos y relaciones.

Construcción del Diagrama de Clases Conceptual con: clases, atributos relevantes, asociaciones, multiplicidades y relaciones.

Elaboración de Diagramas de Secuencia para las funcionalidades principales (mínimo 4 diagramas).

Verificar que cada diagrama de secuencia incluya: actores, objetos, líneas de vida, mensajes y orden de interacción.

Revisión cruzada: asegurar coherencia entre Clases Conceptual, Casos de Uso, Secuencia y Modelo del Dominio.

Actualización del Sprint Backlog reflejando el avance real.

Generación del Burndown Chart en Jira.

Reunión de cierre: validación integral de todos los diagramas.

Productos esperados al finalizar la semana:

Tabla 7. Entregables de la Semana 4

| N.° | Producto | Formato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modelo del Dominio refinado | Draw.io / Astah + PNG |
| 2 | Diagrama de Clases Conceptual | Draw.io / Astah + PNG |
| 3 | Diagramas de Secuencia (4-6) | Draw.io / Astah + PNG |
| 4 | Sprint Backlog actualizado | Jira |
| 5 | Burndown Chart | Jira (captura) |
| 6 | Acta de reuniones (mínimo 2) | Documento Word |

## 4.5 Semana 5: Documentación y cierre

Período: lunes 14 al domingo 20 de septiembre de 2026.

Actividades a realizar:

Redacción de la introducción del informe (propósito, problemática, contenido general).

Redacción de los objetivos general y específicos del proyecto.

Redacción de la descripción y análisis de la problemática (Sección X).

Ensamblaje completo del informe integrando todas las secciones producidas en semanas anteriores.

Aplicación de estándares de formato: Times New Roman 12pt, justificado, interlineado 1.5, márgenes reglamentarios.

Elaboración de la bitácora resumida de reuniones (fecha, participantes, temas, acuerdos, actividades).

Redacción del Sprint Review y Sprint Retrospective (resultados, dificultades, aciertos, mejoras para Etapa 2).

Redacción de conclusiones y recomendaciones.

Compilación de referencias bibliográficas en formato APA.

Elaboración de la portada con todos los datos requeridos.

Revisión final de coherencia: requerimientos ↔ casos de uso ↔ historias ↔ diagramas.

Exportación del informe a PDF y preparación del archivo Word editable.

Organización de la carpeta de diagramas exportados (PDF/PNG).

Recopilación de capturas de pantalla y evidencias de Jira.

Empaquetado del archivo ZIP final según estructura solicitada.

Entrega en Aula Virtual antes de las 11:55 p. m. del domingo 20 de septiembre.

Productos esperados al finalizar la semana:

Tabla 8. Entregables de la Semana 5

| N.° | Producto | Formato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informe completo en formato PDF | PDF |
| 2 | Informe editable en formato Word | DOCX |
| 3 | Carpeta de diagramas exportados (PDF/PNG) | Carpeta comprimida |
| 4 | Archivos editables originales de diagramas | Bizagi / Draw.io / Astah |
| 5 | Carpeta de evidencias Jira (capturas) | Carpeta comprimida |
| 6 | Archivo ZIP final | ZIP |

# 5. Distribución del trabajo

Si bien todas las actividades son responsabilidad del equipo en su conjunto, se sugiere la siguiente distribución de énfasis por integrante para optimizar el uso del tiempo. Cada integrante debe conocer el proyecto completo.

Tabla 9. Distribución sugerida por integrante

| Rol | Énfasis principal |
| --- | --- |
| Integrante A (Scrum Master) | Gestión del proyecto en Jira, Sprint Planning, Sprint Backlog, Burndown Chart, bitácora de reuniones, Sprint Review y Retrospective. |
| Integrante B (Product Owner) | Visión del producto, alcance, Product Backlog, historias de usuario con criterios de aceptación, priorización. |
| Integrante C (Analista 1) | BPMN, Casos de Uso (diagrama + descripciones), Diagramas de Actividades. |
| Integrante D (Analista 2) | Modelo del Dominio, Diagrama de Clases Conceptual, Diagramas de Secuencia, ingeniería de requisitos. |

# 6. Herramientas

Tabla 10. Herramientas de trabajo

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Bizagi Modeler | Modelado de procesos de negocio (BPMN). |
| Astah Community / Draw.io | Elaboración de diagramas UML (Casos de Uso, Clases, Secuencia, Actividades). |
| Jira Software | Planificación, organización y seguimiento del proyecto con SCRUM. |
| Microsoft Word | Redacción del informe con formato académico. |
| Excalidraw | Alternativa para diagramas UML con estilo hand-drawn. |

# 7. Fechas clave

Tabla 11. Fechas clave del proyecto

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Asignación del proyecto | Lunes 17 de agosto de 2026 |
| Inicio de la Semana 1 | Lunes 18 de agosto de 2026 |
| Fin de Semana 4 (diagramas completos) | Sábado 13 de septiembre de 2026 |
| Fecha de entrega | Domingo 20 de septiembre, 11:55 p. m. |
| Defensa (Grupos 1 y 2) | Lunes 21 de septiembre de 2026 |
| Defensa (Grupo 3) | Jueves 24 de septiembre de 2026 |

Se recomienda tener todos los productos terminados al sábado 19 de septiembre para dedicar el domingo 20 exclusivamente a revisión final, correcciones menores y empaquetado del ZIP.