Propuesta de Trabajo — Etapa 1

Sistema de Reservación de Instalaciones Deportivas (Tema 8)

TOO115 — Ciclo II/2026

¿Qué hay que entregar?

Un solo ZIP con esto adentro:

• Informe en PDF + Word (mismo contenido, dos formatos)

• Todos los diagramas editables (Bizagi, Draw.io/Astah)

• Todos los diagramas exportados en PNG o PDF

• Evidencias de Jira (capturas de backlog, sprint, burndown)

Diagramas que pide el ingeniero (7 en total):

| # | Diagrama | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| 1 | BPMN — Proceso de negocio | Bizagi Modeler |
| 2 | Casos de Uso (diagrama + descripciones) | Draw.io / Astah |
| 3 | Diagramas de Actividades (3-5) | Draw.io / Astah |
| 4 | Historias de Usuario (documento, no diagrama) | Word |
| 5 | Modelo del Dominio | Draw.io / Astah |
| 6 | Diagrama de Clases Conceptual | Draw.io / Astah |
| 7 | Diagramas de Secuencia (4-6) | Draw.io / Astah |

Secciones del informe (13 apartados):

I. Portada — II. Índice — III. Introducción — IV. Objetivos — V. Marco teórico SCRUM — VI. Acta del proyecto — VII. Visión del producto — VIII. Alcance — IX. Organización del equipo — X. Análisis de la problemática — XI. Ingeniería de requisitos (RF, RNF, Reglas) — XII. Diagramas — XIII. Planificación y seguimiento (backlog, sprint, burndown, reuniones, review)

Cronograma — 5 semanas

Entrega: domingo 20 septiembre 11:55 PM. Defensa: 21 o 24 sep según grupo.

Semana 1 — Análisis y requisitos

📅 18 al 23 de agosto

• Reunión inicial: definir roles (Scrum Master, Product Owner, 2 analistas) y canal de comunicación

• Leer y analizar el caso de estudio completo + lineamientos del PDF

• Identificar actores: Cliente y Encargado/Administrador

• Sacar requerimientos funcionales (meta: 10-14)

• Definir no funcionales: seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, compatibilidad

• Documentar reglas de negocio (4-6)

• Hacer el BPMN del proceso actual en Bizagi (cómo se reserva hoy: teléfono + papel)

• Modelo del dominio preliminar: Cliente, Instalación, Horario, Tarifa, Reservación

• Crear proyecto en Jira y configurar tablero SCRUM

Al terminar la semana debemos tener:

| Producto | Formato |
| --- | --- |
| Actores identificados y documentados | Word |
| 10-14 requerimientos funcionales (RF-01 al RF-14) | Word |
| 5 requerimientos no funcionales | Word |
| 5 reglas de negocio | Word |
| Diagrama BPMN del proceso actual | Bizagi + PNG |
| Modelo del dominio preliminar | Draw.io + PNG |
| Proyecto Jira configurado | Jira |
| 2 actas de reunión | Word |

Semana 2 — SCRUM y requisitos ágiles

📅 24 al 30 de agosto

• Escribir la visión del producto: ¿qué resolvemos y para quién?

• Definir alcance: ¿qué incluye y qué NO incluye el sistema?

• Escribir 10-14 historias de usuario con criterios de aceptación

• Armar el Product Backlog priorizado con estimaciones

• Hacer el Sprint Planning y documentarlo

• Crear Sprint Backlog en Jira con tareas, responsables y horas

• Redactar marco teórico de SCRUM (2-3 páginas máximo)

• Redactar acta del proyecto

• Documentar la organización del equipo (tabla: integrante, rol, responsabilidades)

Al terminar la semana debemos tener:

| Producto | Formato |
| --- | --- |
| Visión del producto + alcance | Word |
| 10-14 historias de usuario con criterios de aceptación | Word + Jira |
| Product Backlog priorizado (10-15 ítems) | Jira |
| Sprint Planning + Sprint Backlog | Word + Jira |
| Marco teórico SCRUM | Word |
| Acta del proyecto | Word |
| Organización del equipo | Word |
| 2 actas de reunión | Word |

Semana 3 — Diagramas UML (parte 1)

📅 31 de agosto al 6 de septiembre

• Hacer la lista actor-objetivo: ¿qué quiere cada actor del sistema?

• Identificar 8-12 casos de uso

• Dibujar el Diagrama General de Casos de Uso con includes/extends

• Describir los casos de uso principales (nombre, actor, propósito, precondición, flujo, postcondición)

• Hacer 3-5 diagramas de actividades (con nodo inicial, decisiones, flujos, nodo final)

• Revisar que actividades y casos de uso coincidan con los RF de la semana 1

Al terminar la semana debemos tener:

| Producto | Formato |
| --- | --- |
| Lista actor-objetivo | Word |
| Diagrama General de Casos de Uso | Draw.io + PNG |
| Descripciones de 6-8 casos de uso | Word |
| 3-5 diagramas de actividades | Draw.io + PNG |
| 2 actas de reunión | Word |

Semana 4 — Diagramas UML (parte 2)

📅 7 al 13 de septiembre

• Refinar el modelo del dominio con atributos y relaciones

• Construir el Diagrama de Clases Conceptual (clases, atributos, asociaciones, multiplicidades)

• Hacer 4-6 diagramas de secuencia (actores, objetos, líneas de vida, mensajes)

• Revisión cruzada: ¿los diagramas son coherentes entre sí y con los RF?

• Actualizar el Sprint Backlog en Jira

• Generar el Burndown Chart

Al terminar la semana debemos tener:

| Producto | Formato |
| --- | --- |
| Modelo del dominio refinado | Draw.io + PNG |
| Diagrama de Clases Conceptual | Draw.io + PNG |
| 4-6 diagramas de secuencia | Draw.io + PNG |
| Sprint Backlog actualizado | Jira |
| Burndown Chart | Jira (captura) |
| 2 actas de reunión | Word |

Semana 5 — Documento final y cierre

📅 14 al 20 de septiembre (entrega domingo 11:55 PM)

• Redactar introducción, objetivos, análisis de la problemática

• Ensamblar TODO el informe uniendo las piezas de semanas anteriores

• Aplicar formato: Times New Roman 12, justificado, interlineado 1.5

• Bitácora de reuniones (fecha, participantes, temas, acuerdos)

• Sprint Review + Sprint Retrospective

• Conclusiones y recomendaciones

• Referencias en APA

• Portada con todos los datos

• Revisión final de coherencia (RF ↔ casos de uso ↔ historias ↔ diagramas)

• Exportar informe a PDF

• Organizar carpetas: Informe / Diagramas / Jira_Evidencias

• Crear el ZIP y subir al Aula Virtual

• Prepararse para la defensa (todos deben saberse todo)

Al terminar la semana debemos tener:

| Producto | Formato |
| --- | --- |
| Informe completo | PDF + Word |
| Diagramas exportados | PNG/PDF |
| Diagramas editables originales | Bizagi + Draw.io |
| Evidencias Jira | Capturas |
| ZIP final: GrupoX_Etapa1_NombreSistema.zip | ZIP |

Cómo nos repartimos (sugerencia)

| Rol | Se encarga principalmente de... |
| --- | --- |
| Scrum Master | Jira, Sprint Planning, Backlog, Burndown, bitácora de reuniones, Sprint Review |
| Product Owner | Visión, alcance, Product Backlog, historias de usuario, criterios de aceptación |
| Analista 1 | BPMN, Casos de Uso, Diagramas de Actividades |
| Analista 2 | Modelo del Dominio, Clases Conceptual, Secuencia, RF/RNF/Reglas |

Reglas importantes

• Todos deben conocer el proyecto COMPLETO. En la defensa preguntan a cualquiera.

• Nada de "yo solo hice mi parte y no sé lo demás".

• Las actividades se distribuyen equitativamente. El coordinador no carga con todo.

• Cada diagrama debe tener coherencia con los requerimientos. No se ponen por relleno.

• El sábado 19 tener todo listo. El domingo 20 solo revisar, corregir y empaquetar.

Fechas que no se nos pueden olvidar

| Qué | Cuándo |
| --- | --- |
| Arrancamos | martes 18 de agosto |
| Diagramas terminados | Sábado 13 de septiembre |
| ENTREGA | Domingo 20 de septiembre, 11:55 PM |
| Defensa | 21 o 24 de septiembre (según grupo) |